4. NAPIREND        	Ügyiratszám: 1/ 51-19/2010.

# E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2010. szeptember 10-i  nyilvános ülésére

Tárgy:	1900038/09TEUT számú „Alkotmány utca felújítása” című projekt támogatásból fennmaradó maradványról történő lemondás

Előterjesztő:		Császár László Polgármester

Előkészítette:		Önkormányzati és Gazdálkodási Iroda

Benczik Zsolt irodavezető

Kovácsné Ottó Krisztina  ügyintéző

Megtárgyalja:	Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Tapolca Város Önkormányzata a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) által meghirdetett, 2009. évi a települési és önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása elnyerésére 2009. május 28-án pályázatot nyújtott be „Alkotmány utca felújítása” címen. A Tanács 2009.08.28-i, 2192009003801 számú döntése értelmében 6.064.557,-Ft támogatásban részesítette városunkat. A beruházás kivitelezését közbeszerzési eljárás során a Horváth-Ép Kft. nyerte el, a munkálatokat 2010. február 24-én kezdték meg. Az eljárás során a beruházást alacsonyabb összköltséggel vállalták, mint az a pályázatban tervezve volt, emiatt a fel nem használt különbözetre jutó arányos támogatásról az egyes 2009. évi decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú, valamint egyes 2009. évi központi előirányzatok felhasználásának részletes szabályairól szóló 85/2009. (IV. 10.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése értelmében a képviselő-testületnek a kötelezően beküldendő lemondó nyilatkozat elfogadásával, a maradványról történő lemondásról szóló határozatot kell hozni.

21. § (2) Ha a kedvezményezett a támogatott feladat megvalósításától eláll, illetve a támogatást csak részben használta fel, vagy a támogatási szerződés szerinti határidőig a támogatást nem használta fel, akkor a fel nem használt támogatásról az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésével összhangban haladéktalanul köteles lemondani és a támogatást a központi költségvetés javára visszafizetni. A lemondásról 5 munkanapon belül az 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzatok vonatkozásában lemondó nyilatkozatban értesíti a Tanácsot, a Tanács ennek megfelelően módosítja a döntési adatlapot. A Tanács a lemondásról a képviselő-testületi határozat, illetve a nyilatkozat egy másolati példányának, és a módosított döntési adatlap megküldésével tájékoztatja az Igazgatóságot. A módosított döntési adatlap alapján az Igazgatóság előkészíti a támogatási szerződés módosítását.

A támogatás felhasználását az alábbi táblázat tartalmazza:

| Megnevezés |  |
| --- | --- |
| Szerződés szerinti támogatás összege (Ft) | 6 064 557 |
| Pályázatban tervezett összköltség (Ft) – 134/2009.(VI.19.) Kt. határozat alapján | 12 129 114 |
| Szerződés szerinti támogatási arány (%) | 50% |
| Támogatás lehívását megelőzően igénybe vett támogatás összege (Ft) | 0 |
| Támogatás lehívását megelőzően rendelkezésre álló szabad keret (Ft) | 6 064 557 |
| Beruházás összköltsége (Ft) | 9 131 962 |
| Igényelt támogatás összege (Ft) | 4 565 981 |
| Igénylést követően rendelkezésre álló szabad keret (Ft) | 1 498 576 |

A projekt befejezési határidejének 2010. május 1-ről 2010. június 30-ára történő módosítását követően a vállalkozó a munkát 2010. június 28-án készre jelentette, a műszaki átadás-átvételre 2010. június 30-án került sor. 2010. augusztus 4-én a Magyar Államkincstár és a Tanács képviseletében helyszíni ellenőrzés történt, mely során az elszámolást és a projekt fizikai megvalósulását vizsgálták felül. A jegyzőkönyvben foglaltak szerint a pályázat műszaki és pénzügyi készültsége is egyaránt 100%-os, rögzítették továbbá azt is, hogy a fel nem használt támogatás maradványról képviselő-testületi határozattal szükséges lemondani.

Az előterjesztéshez mellékeljük a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvét - melyben részletesen megtalálható a pályázat megvalósulásával kapcsolatos valamennyi információ és az elszámolás adatai -, valamint a lemondáshoz szükséges nyilatkozatot.

Kérem az előterjesztést megvitatni és a hivatkozott jogszabály alapján a fel nem használt 1.498.576,-Ft támogatási összegről lemondani szíveskedjenek!

HATÁROZATI   JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Alkotmány utca burkolatfelújítása” című projekt megvalósítására jóváhagyott TEUT támogatás (jóváhagyó döntés: 87/2009.(VII.28.) RFT határozat, döntés azonosító száma: 2192009003801) fel nem használt 1.498.576,- Ft előirányzatáról, a beruházás alacsonyabb költsége miatt lemond.

Határidő: 	folyamatos

Felelős: 	polgármester

Tapolca, 2010. augusztus 30.

Császár László sk.

polgármester

| LEMONDÓ NYILATKOZAT |
| --- |
| a helyi önkormányzatok fejlesztési támogatásának előirányzatából megvalósuló vagy megvalósult projekthez megítélt támogatásról (kérjük, jelölje be a jogcímet) |
|  |  | TEKI |  | CÉDE |  | LEKI | X | TEUT |  |  |
| Kedvezményezett neve: | Tapolca Város Önkormányzata |
| Támogatott KSH kódja: | 19-29434 |
| A döntés azonosító száma: | 2192009003801 |
| A támogatási szerződés száma: | 190003209U |
| A támogatott projekt pontos megnevezése: | Alkotmány utca felújítása |
| Támogatás összege : | 6 064 557 Ft |
| Társult önkormányzatok száma (gesztor nélkül): |  |
| A támogatásból lemondásra kerülő, fel nem használt összeg: | 1 498 576 Ft |
| A támogatásból lemondásra kerülő, felhasznált, lemondáshoz kapcsolódóan vissszafizetésre kerülő összeg: | 0 Ft |
| Lemondásról szóló képviselőtestületi/Tanácsi határozat száma: | ___/2010. (IX.___.) Kt. Határozat |
| Visszafizetés dátuma: |  |
| Lemondás, visszafizetés oka* | alacsonyabb tényleges költség |
| Céltámogatással megvalósuló beruházás esetén tett-e a támogatott lemondó nyilatkozatot a céltámogatásra vonatkozóan? |  |
| Céltámogatáshoz kapcsolódó lemondás összege: |  |
| * Lemondási okok: saját forrás hiánya, alacsonyabb tényleges költség, Áfa visszaigénylés, társult település kiválása, ÁSZ vizsgálat, jogosultság elvesztése, Tanács döntése, egyéb |
| Mellékletek: |
| 1.) Képviselőtestületi/Tanácsi határozat hiteles másolata |
| 2.) A visszafizetésről szóló pénzügyi bizonylat hiteles másolata |  |  |  |  |
| Kelt: | Tapolca, 2010. szeptember _. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | PH. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kedvezményezett |
|  |  |  |  |  |  |  | Császár László |  |  | Dr. Imre László |
|  |  |  |  |  |  |  | polgármester |  |  | jegyző |